济宁市采煤塌陷地综合治理办法

（征求意见稿）

第一章  总    则

第一条  为规范采煤塌陷地综合治理，根据《土地复垦条例》《土地复垦条例实施办法》《山东省土地整治条例》和国务院办公厅《关于坚决制止耕地“非农化”行为的通知》、山东省政府办公厅《关于印发山东省采煤塌陷地综合治理工作方案的通知》（鲁政办字〔2015〕180号）、省发展改革委等部门《关于进一步做好采煤塌陷地治理等工作的实施意见》（鲁发改能源〔2021〕242号）和《山东省采煤塌陷地综合治理验收移交办法》（鲁发改能源〔2023〕904号）等规定，结合济宁市实际，制定本办法。

第二条  本办法所称采煤塌陷地综合治理，是指对因采煤塌陷损毁的土地，根据因地制宜原则，采取综合措施进行整治、修复、开发，使其达到可供利用状态的行为。

第三条  济宁市行政区域内采煤塌陷地的整治、修复和开发利用适用本办法。

第四条  采煤塌陷地综合治理遵循下列原则：

（一）政府主导、部门联动、煤矿履责、市场运作；

（二）统筹规划、综合施治、生态为基、耕地优先；

（三）高标准设计、高起点建设，促进矿区可持续发展；

（四）服务当地群众，维护矿区农民合法权益。

第五条  有关部门和煤炭企业应加大科研投入，加强新技术研究，推进绿色矿山建设，减轻煤炭开采对土地资源的损毁，提高采煤塌陷地综合治理成效。

第二章  责任分工

第六条  市人民政府负责制定全市采煤塌陷地综合治理政策，进行重大事项决策等。

市采煤塌陷地治理工作委员会负责全市采煤塌陷地综合治理的组织协调、督导检查等。

第七条  市人民政府有关部门各司其职、密切配合，按照下列职责共同做好采煤塌陷地综合治理工作：

（一）发展改革部门负责争取上级有关采煤沉陷区综合治理的政策、资金支持和相关项目的指导等工作；

（二）自然资源和规划部门负责采煤塌陷地治理的具体管理，落实市人民政府和市采煤塌陷地治理工作委员会确定的工作事宜；

（三）生态环境部门负责推进和指导采煤塌陷地环境治理类项目，加强采煤沉陷区地表水及周边地下水的水质监测等工作；

（四）城乡水务部门负责督导受采煤沉陷区影响的水利工程修复治理工作；

（五）农业农村部门负责采煤塌陷农用地流转管理、农用地修复治理技术指导以及农业产业化经营等工作；

（六）能源部门负责推广煤炭开采新技术，减少采煤塌陷地增量，推进压煤村庄搬迁、房屋斑裂处置工作，配合监督煤炭企业依法履行采煤塌陷地治理义务；

（七）国有资产管理部门负责督促市管煤炭企业依法履行采煤塌陷地治理义务、按规定计提采煤塌陷地治理综合治理费等工作；

其他相关部门各司其职，共同做好采煤塌陷地综合治理相关工作。

第八条  有关县（市、区）人民政府（管委会）对本辖区的采煤塌陷地综合治理工作负总责，应根据实际制定配套政策，完善运作机制，确保完成治理计划目标。

第九条  煤炭企业是采煤塌陷地治理的责任主体，应当依法依规履行采煤塌陷地治理义务、预存矿山地质环境治理恢复基金，计提采煤塌陷地综合治理费；做好矿区群众补偿安置，对塌陷损毁土地规模、程度和治理工程质量、土地复垦效果等实施全程控制和监测；对已治理塌陷地因煤矿开采下组煤或周边煤层造成再次塌陷的，重新列入治理计划，按照稳沉年度安排治理项目。

第三章  土地塌陷损毁监测

第十条  市自然资源和规划主管部门应按年度做好采煤塌陷地现状更新调查，摸清新增塌陷地面积、程度和稳沉等情况，为科学有序推进采煤塌陷地治理提供数据支撑。

第十一条  煤炭企业应对因煤炭开采造成的土地沉陷情况进行定期监测和全面调查，于每年12月底前向所在地县（市、区）自然资源和规划主管部门报告调查监测情况。县（市、区）自然资源和规划主管部门应当将本辖区煤矿调查监测数据成果汇总后报市自然资源和规划主管部门。

第十二条  县（市、区）自然资源和规划主管部门应按土地塌陷损毁监测调查结果，在国土变更调查时及时按照利用现状据实调整地类。

第四章  采煤塌陷地治理规划与计划

- 第十三条 市、县（市、区）人民政府（管委会）应根据区域发展定位，结合本级国民经济和社会发展规划、国土空间总体规划，编制采煤塌陷地治理规划，确定治理布局、时序和方向。

- 煤炭企业应根据县级采煤塌陷地治理规划，编制本企业采煤塌陷地治理实施规划或方案，落实采煤塌陷地治理责任。

第十四条  市自然资源和规划主管部门应根据省、市采煤塌陷地治理规划安排、年度采煤塌陷地现状调查情况安排，制定年度治理计划，并于每年2月底前分解到有关县（市、区）人民政府（管委会）和煤炭企业。

县（市、区）人民政府（管委会）应将本辖区年度治理计划分解到有关乡镇（街道）和辖区内煤矿，确定当年度治理区域，明确具体治理方向、治理标准、重要时间节点。

煤炭企业应将年度治理计划分解到所属煤矿，落实治理项目。

第十五条  实行年度治理计划现场核实制度。市采煤塌陷地治理工作委员会办公室于每年12月下旬，组织对县（市、区）人民政府（管委会）和煤炭企业采煤塌陷地综合治理计划的完成情况进行现场核实。

第五章 采煤塌陷地治理项目管理

第十六条  实施采煤塌陷地综合治理可以探索利用市场运作机制，引导社会经营法人参与治理。

第十七条  实施采煤塌陷地综合治理应当对耕地、林地、草地等进行表土剥离，剥离的表土用于被损毁土地的复垦。

第十八条  采煤塌陷地治理按照项目实施管理，依法实行招投标、工程监理、合同管理和公告等制度，并按照规定进行工程结算、财务决算和竣工验收。

第十九条  煤炭企业委托治理采煤塌陷地时，应严格按项目设计预算缴纳土地复垦费，不得按统一费用标准支付土地复垦费。

项目验收合格后，认定煤炭企业履行了委托治理区的治理责任，验收不合格或未建设的，不得认定煤炭企业履行了治理责任。

代为治理采煤塌陷地的受委托方应严格按委托协议约定，及时按规定标准实施采煤塌陷地治理项目。

第二十条  煤炭企业或受委托方根据国家和省有关规定确定采煤塌陷地治理项目承担单位，具体负责项目组织实施。

第二十一条  采煤塌陷地治理项目应当由项目承担单位根据采煤塌陷地治理规划和年度治理计划，编制可行性研究报告，由县（市、区）人民政府（管委会）指定部门进行立项。立项后，项目承担单位应组织编制项目设计。

县（市、区）自然资源和规划主管部门应严格审查可行性研究报告、设计，根据工程建设内容筛选农业、水利、环保等行业专家和涉及土地权利人代表进行论证评审，确保治理方向合法、治理标准符合规定，治理预算符合预算定额。

市自然资源和规划主管部门应对采煤塌陷地综合治理项目设计进行核查，经核查通过后，县（市、区）自然资源和规划主管部门方可对项目设计进行批准，并于批准后7个工作日内，将项目设计材料报市采煤塌陷地治理工作委员会办公室备案。

其他行业主管部门管理范围的采煤塌陷地综合治理类项目应当参照其行业管理规定执行。

第二十二条  项目承担单位应严格按照批准的项目设计实施采煤塌陷地治理。未经原批准机关批准，不得擅自调整设计。

项目规模、投资、恢复耕地面积等进行变更，单项变更数量不超原设计10%的，变更后的设计应由原设计批准机关出具批准文件；超过10%的，应重新编制设计，报原批准机关批准。

变更项目设计应依法依规履行村民议事程序，征得土地权利人、乡（镇）人民政府、街道办事处、煤矿、施工单位、监理单位同意，由原设计批准机关负责组织变更设计评审。

第二十三条  采煤塌陷地综合治理项目启动实施后，项目承担单位应严格执行批准的项目预算，专款专用、专账管理，不得截留、挪用、挤占，严格按照合同约定拨付建设资金，保障施工进度。

第二十四条  采煤塌陷地综合治理项目完成后，按照“谁批准谁验收”的原则，由设计批准机关组织验收，行业主管部门另有规定的，按其规定执行。

自然资源和规划主管部门管理的采煤塌陷地治理项目完成后，应由市自然资源和规划主管部门复核，复核通过后，由县（市、区）人民政府（管委会）或本级自然资源和规划主管部门出具验收批准文件。涉及其他相关规定的，按其规定执行。

项目验收通过后，应及时在国土变更调查时进行地类变更。

第二十五条  县（市、区）自然资源和规划主管部门应在采煤塌陷地综合治理项目验收批准后7个工作日内，将项目验收材料报市采煤塌陷地治理工作委员会办公室备案。未按本规定备案的，不计入已治理面积。

第二十六条  项目验收批准后，由县（市、区）人民政府（管委会）组织项目主管部门和乡（镇）人民政府或街道办事处在接到移交申请之日起30日内完成项目移交材料审核，并在审核通过之日起30日内完成项目移交，明确管护期限、管护责任主体。

县（市、区）人民政府（管委会）应组织项目主管部门和乡（镇）人民政府或街道办事处对验收5年内的采煤塌陷地治理项目绩效情况进行跟踪监控。

第二十七条  项目完成并进行地类变更后，有关县（市、区）人民政府（管委会）应按照规定对因采煤塌陷无法恢复的耕地按照等质等量的原则予以补足。

第六章  法律责任

第二十八条  县（市、区）行业主管部门应严格履行监管责任，对拒不履行采煤塌陷地治理义务的煤炭企业责令改正，视情节依法给予行政处罚。

第二十九条  扰乱、阻碍采煤塌陷地治理活动或者破坏治理项目工程和设施、设备，造成损失的，依法承担赔偿责任；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十条  加强对技术服务单位的管理，对违反有关技术标准、规程进行测绘、设计、施工、监理的，或者弄虚作假谋取不正当利益的，由有关部门依照法律法规进行处罚，并根据规定列入不良信用名单；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第七章  附    则

第三十一条  本办法中“煤炭企业”是指在因煤炭开采造成济宁辖区内土地塌陷损毁的矿业集团及所属煤矿或无上级集团的独立煤矿。

第三十二条  本办法自 年 月 日起施行，有效期至 年 月 日。