济宁市矿山地质环境重点治理区规划表

| 序号 | 编号 | 名称 | 所在行政区 | 治理恢复面积（平方千米） | | 保护与治理  主要任务 | 项目起止时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 矿区土地复垦面积 |
| 1 | ZL01 | 梁山县青龙山北侧石灰岩矿区治理项目 | 梁山县 | 0.0085 | 0.006 | 山体修复、护坡、覆土绿化等 | 2016-2018 | 非煤矿山治理 |
| 2 | ZL02 | 梁山县小安山石灰岩矿治理项目 | 梁山县 | 0.286 | 0.2002 | 山体修复、护坡、覆土绿化等 | 2016-2018 | 非煤矿山治理 |
| 3 | ZL03 | 梁山风景区虎头峰南侧废弃石灰岩治理项目 | 梁山县 | 0.0667 | 0.0467 | 山体修复、护坡、覆土绿化等 | 2016-2018 | 非煤矿山治理 |
| 4 | ZL04 | 嘉祥县青山地质公园修缮 | 嘉祥县 | 2.4236 | 1.6965 | 地质地貌景观恢复 | 2016-2018 | 非煤矿山治理 |
| 5 | ZL05 | 嘉祥县老牛愁山破损山体治理 | 嘉祥县 | 0.0369 | 0.0259 | 山体修复、护坡、覆土绿化等 | 2016-2018 | 非煤矿山治理 |
| 6 | ZL06 | 嘉祥县南武山破损山体治理 | 嘉祥县 | 0.0563 | 0.0394 | 山体修复、护坡、覆土绿化等 | 2016-2018 | 非煤矿山治理 |
| 7 | ZL07 | 回龙山废弃石灰岩矿区北部露天采坑矿山复绿项目 | 金乡县 | 0.058 | 0.0406 | 山体修复、护坡、覆土绿化等 | 2016-2018 | 非煤矿山治理 |
| 8 | ZL08 | 金乡县羊山北坡矿山复绿项目 | 金乡县 | 0.69 | 0.483 | 山体修复、护坡、覆土绿化等 | 2016-2018 | 非煤矿山治理 |
| 9 | ZL09 | 任城区张山矿山复绿项目 | 任城区 | 0.1902 | 0.1331 | 山体修复、护坡、覆土绿化等 | 2017 | 非煤矿山治理 |
| 10 | ZL10 | 八宝山-防山露天采场恢复治理工程 | 曲阜市 | 0.56 | 0.392 | 山体修复、护坡、覆土绿化等 | 2016-2018 | 非煤矿山治理 |
| 11 | ZL11 | 曲阜市息陬镇东夏侯村南废弃石灰岩矿治理项目 | 曲阜市 | 0.03 | 0.021 | 山体修复、护坡、覆土绿化等 | 2016-2018 | 非煤矿山治理 |
| 12 | ZL12 | 曲阜市小雪镇武家村北粘土矿治理项目 | 曲阜市 | 0.03 | 0.021 | 土地复垦 | 2017 | 非煤矿山治理 |
| 13 | ZL13 | 曲阜市息陬镇柯楼山石灰岩矿治理项目 | 曲阜市 | 0.22 | 0.154 | 山体修复、护坡、覆土绿化等 | 2017 | 非煤矿山治理 |
| 14 | ZL14 | 柘沟镇凤仙庄建筑石料花岗岩矿区治理项目 | 泗水县 | 1.0547 | 0.7383 | 山体修复、护坡、覆土绿化等 | 2016-2018 | 非煤矿山治理 |
| 15 | ZL15 | 金庄镇夹谷山建筑石料灰岩矿区治理项目 | 泗水县 | 3.19 | 2.233 | 山体修复、护坡、覆土绿化等 | 2016-2018 | 非煤矿山治理 |
| 16 | ZL16 | 济河街道踞龙山水泥灰岩矿区治理项目 | 泗水县 | 1.27 | 0.889 | 山体修复、护坡、覆土绿化等 | 2016-2018 | 非煤矿山治理 |
| 17 | ZL17 | 泉林镇泽郡建筑石料灰岩矿区治理项目 | 泗水县 | 0.3571 | 0.25 | 山体修复、护坡、覆土绿化等 | 2016-2018 | 非煤矿山治理 |
| 18 | ZL18 | 松山水泥灰岩矿区治理项目 | 泗水县 | 1.9344 | 1.3541 | 山体修复、护坡、覆土绿化等 | 2016-2020 | 非煤矿山治理 |
| 19 | ZL19 | 圣水峪乡黄家庄角山岩矿区治理项目 | 泗水县 | 1.1407 | 0.7985 | 山体修复、护坡、覆土绿化等 | 2016-2020 | 非煤矿山治理 |
| 20 | ZL20 | 圣水峪乡小北山铁矿区治理项目 | 泗水县 | 0.6048 | 0.4234 | 山体修复、护坡、覆土绿化等 | 2016-2018 | 非煤矿山治理 |
| 21 | ZL21 | 山东省邹城市城前镇东山矿山复绿 | 邹城市 | 0.85 | 0.595 | 山体修复、护坡、覆土绿化等 | 2017 | 非煤矿山治理 |
| 22 | ZL22 | 山东省邹城市大束镇白塔寺矿山复绿 | 邹城市 | 0.61 | 0.427 | 山体修复、护坡、覆土绿化等 | 2017 | 非煤矿山治理 |
| 23 | ZL23 | 山东省邹城市大束镇卧虎山矿山复绿 | 邹城市 | 0.34 | 0.238 | 山体修复、护坡、覆土绿化等 | 2017 | 非煤矿山治理 |
| 24 |  | 高新区王因街道采煤塌陷地治理工程 | 高新区 | 2.832 | 2.2656 | 塌陷地综合治理 | 2018 | 历史遗留塌陷地 |
| 25 |  | 高新区接庄镇采煤塌陷地治理工程 | 高新区 | 1.888 | 1.5104 | 塌陷地综合治理 | 2017 | 历史遗留塌陷地 |
| 26 |  | 太白湖区石桥镇采煤塌陷地治理工程 | 太白湖区 | 3.4333 | 2.7466 | 塌陷地综合治理 | 2017-2018 | 历史遗留塌陷地 |
| 27 |  | 曲阜陵城镇采煤塌陷地治理工程 | 曲阜市 | 2.5457 | 2.0366 | 塌陷地综合治理 | 2017-2019 | 历史遗留塌陷地 |
| 28 |  | 曲阜时庄镇采煤塌陷地治理工程 | 曲阜市 | 2.4239 | 1.9391 | 塌陷地综合治理 | 2017-2020 | 历史遗留塌陷地 |
| 29 |  | 邹城西南部采煤塌陷地治理工程 | 邹城市 | 11.6569 | 9.3255 | 塌陷地综合治理 | 2016-2019 | 历史遗留塌陷地 |
| 30 |  | 邹城西部采煤塌陷地治理工程 | 邹城市 | 0.7535 | 0.6028 | 塌陷地综合治理 | 2016 | 历史遗留塌陷地 |
| 31 |  | 兖州东南部采煤塌陷地治理工程 | 兖州区 | 3.2817 | 2.6254 | 塌陷地综合治理 | 2019-2020 | 历史遗留塌陷地 |
| 32 |  | 鱼台县北部采煤塌陷地治理工程 | 鱼台县 | 0.6021 | 0.4817 | 塌陷地综合治理 | 2017 | 历史遗留塌陷地 |
| 33 |  | 微山县中西部采煤塌陷地治理工程 | 微山县 | 0.942 | 0.7536 | 塌陷地综合治理 | 2017 | 历史遗留塌陷地 |
| 34 |  | 微山县欢城镇采煤塌陷地治理工程 | 微山县 | 5.1305 | 4.1044 | 塌陷地综合治理 | 2017-2018 | 历史遗留塌陷地 |
| 35 |  | 微山县付村镇采煤塌陷地治理工程 | 微山县 | 1.3629 | 1.0903 | 塌陷地综合治理 | 2019 | 稳沉塌陷地治理 |
| 36 |  | 梁山县杨营镇采煤塌陷地治理工程 | 梁山县 | 4.7179 | 3.77432 | 塌陷地综合治理 | 2017-2018 | 稳沉塌陷地治理 |
| 37 |  | 汶上县郭楼镇采煤塌陷地治理工程 | 汶上县 | 6.791 | 5.4328 | 塌陷地综合治理 | 2017 | 稳沉塌陷地治理 |
| 38 |  | 汶上县义桥镇采煤塌陷地治理工程 | 汶上县 | 8.2697 | 6.61576 | 塌陷地综合治理 | 2016-2019 | 稳沉塌陷地治理 |
| 39 |  | 汶上县南站镇采煤塌陷地治理工程 | 汶上县 | 9.728 | 7.7824 | 塌陷地综合治理 | 2018 | 稳沉塌陷地治理 |
| 40 |  | 嘉祥县梁宝寺镇采煤塌陷地治理工程 | 嘉祥县 | 26.5679 | 21.25432 | 塌陷地综合治理 | 2016-2020 | 稳沉塌陷地治理 |
| 41 |  | 金乡县北部采煤塌陷地治理工程 | 金乡县 | 6.3031 | 5.04248 | 塌陷地综合治理 | 2018-2019 | 稳沉塌陷地治理 |
| 42 |  | 金乡县肖云镇采煤塌陷地治理工程 | 金乡县 | 3.5044 | 2.80352 | 塌陷地综合治理 | 2017 | 稳沉塌陷地治理 |
| 43 |  | 任城区西北部采煤塌陷地治理工程 | 任城区 | 60.1208 | 48.09664 | 塌陷地综合治理 | 2017-2020 | 稳沉塌陷地治理 |
| 44 |  | 任城区二十里铺镇采煤塌陷地治理工程 | 任城区 | 2.8029 | 2.24232 | 塌陷地综合治理 | 2017 | 稳沉塌陷地治理 |
| 45 |  | 任城区喻屯镇采煤塌陷地治理工程 | 任城区 | 15.6049 | 12.48392 | 塌陷地综合治理 | 2016-2020 | 稳沉塌陷地治理 |
| 46 |  | 高新区王因街道采煤塌陷地治理工程 | 高新区 | 20.9623 | 16.76984 | 塌陷地综合治理 | 2017-2019 | 稳沉塌陷地治理 |
| 47 |  | 高新区柳行街道采煤塌陷地治理工程 | 高新区 | 15.4162 | 12.33296 | 塌陷地综合治理 | 2016-2019 | 稳沉塌陷地治理 |
| 48 |  | 高新区接庄镇采煤塌陷地治理工程 | 高新区 | 9.9445 | 7.9556 | 塌陷地综合治理 | 2018-2019 | 稳沉塌陷地治理 |
| 49 |  | 太白湖区石桥镇采煤塌陷地治理工程 | 太白湖区 | 13.232 | 10.5856 | 塌陷地综合治理 | 2018-2020 | 稳沉塌陷地治理 |
| 50 |  | 曲阜陵城镇采煤塌陷地治理工程 | 曲阜市 | 2.9765 | 2.3812 | 塌陷地综合治理 | 2020 | 稳沉塌陷地治理 |
| 51 |  | 曲阜时庄镇采煤塌陷地治理工程 | 曲阜市 | 7.1993 | 5.75944 | 塌陷地综合治理 | 2017-2018 | 稳沉塌陷地治理 |
| 52 |  | 邹城西南部采煤塌陷地治理工程 | 邹城市 | 13.264 | 10.6112 | 塌陷地综合治理 | 2017-2020 | 稳沉塌陷地治理 |
| 53 |  | 邹城西部采煤塌陷地治理工程 | 邹城市 | 17.672 | 14.1376 | 塌陷地综合治理 | 2018-2020 | 稳沉塌陷地治理 |
| 54 |  | 邹城中心店镇采煤塌陷地治理工程 | 邹城市 | 3.3683 | 2.69464 | 塌陷地综合治理 | 2017 | 稳沉塌陷地治理 |
| 55 |  | 兖州东南部采煤塌陷地治理工程 | 兖州区 | 19.0033 | 15.20264 | 塌陷地综合治理 | 2016-2020 | 稳沉塌陷地治理 |
| 56 |  | 兖州区新驿镇采煤塌陷地治理工程 | 兖州区 | 13.904 | 11.1232 | 塌陷地综合治理 | 2017-2019 | 稳沉塌陷地治理 |
| 57 |  | 鱼台县北部采煤塌陷地治理工程 | 鱼台县 | 9.363 | 7.4904 | 塌陷地综合治理 | 2016-2018 | 稳沉塌陷地治理 |
| 58 |  | 微山县鲁桥镇采煤塌陷地治理工程 | 微山县 | 4.1945 | 3.3556 | 塌陷地综合治理 | 2019 | 稳沉塌陷地治理 |
| 59 |  | 微山县中北部采煤塌陷地治理工程 | 微山县 | 25.5482 | 20.43856 | 塌陷地综合治理 | 2017-2020 | 稳沉塌陷地治理 |
| 60 |  | 微山县中西部采煤塌陷地治理工程 | 微山县 | 9.9661 | 7.97288 | 塌陷地综合治理 | 2017-2019 | 稳沉塌陷地治理 |
| 61 |  | 微山县欢城镇采煤塌陷地治理工程 | 微山县 | 23.7266 | 18.98128 | 塌陷地综合治理 | 2016-2020 | 稳沉塌陷地治理 |
| 62 |  | 微山县付村镇采煤塌陷地治理工程 | 微山县 | 9.6648 | 7.73184 | 塌陷地综合治理 | 2016-2019 | 稳沉塌陷地治理 |